# T4-03 — Reporte Final del Proyecto

Entrega, capacitación y liberación

Plantilla institucional T4-03 — Pruebas e Implantación (Tema 4). Documento integrador que evidencia el cierre del proyecto.

## 0. Datos generales

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Proyecto | Selah Fisioterapia & Recovery — Sistema integral de gestión clínica (PWA) |
| Equipo | TecHome dev’s |
| Integrantes | • Jefte Abimael López Jarquín — Líder técnico / Backend / Seguridad (@whoami-avi)• Francisco Javier Jijón Cruz — Frontend / UX / Realtime• Adrián de Jesús Avendaño — QA / Testing / Validaciones• Perla Emigdalia García Castellanos — Documentación / Capacitación / Plantillas |
| Materia | Pruebas e Implantación de Software (Tema 4) |
| Fecha | 27 de mayo de 2026 |
| Versión liberada | v1.0 (release final) |
| Repositorio | https://github.com/whoami-avi/selah-fisioterapia |
| Demo en producción | https://pyshiomanager.online (Cloudflare Pages) |
| Tag GitHub | v1.0 (se publica al cierre del T4-03) |

## 1. Resumen ejecutivo

### Problema atendido

Las clínicas pequeñas de fisioterapia gestionan pacientes, agenda y cobros en cuadernos físicos o en hojas de Excel dispersas. Esto provoca: - Pérdida de citas y dobles agendamientos. - Falta de visibilidad financiera diaria. - Comunicación manual con cada paciente (recordatorios uno por uno). - Imposibilidad de trabajar coordinadamente desde dos dispositivos (admin y asistente).

### Usuarios objetivo

- Administrador (Dueño/Fisioterapeuta titular): acceso total — pacientes, citas, finanzas, WhatsApp y usuarios.

- Asistente recepcionista: acceso a pacientes, agenda y mensajería WhatsApp (sin finanzas).

### Alcance del release v1.0

Incluye: - 5 Casos de Uso end-to-end (Pacientes, Citas, Dashboard, Finanzas, WhatsApp). - CRUD completo persistido en Supabase (PostgreSQL 15) con sincronización realtime entre dispositivos. - Sistema de roles (admin / asistente) con renderizado condicional. - PWA instalable, responsive (desktop + tablet + móvil), con fallback offline a localStorage. - Row Level Security (RLS) configurado sobre la tabla appointments. - Despliegue automático en Cloudflare Pages con HTTPS y dominio propio. - Suite E2E con Playwright (3 sub-flujos cita: crear/editar/eliminar) pasando en 4.8 s. - 10 incidencias documentadas (3 cerradas, 1 en proceso, 6 backlog v1.1).

No incluye (queda para v1.1): - Migración a supabase.auth con bcrypt nativo (actualmente passwords plain — ver INC-006). - Sanitización HTML para protección XSS (ver INC-007). - Validación automática de conflictos de horario (overbooking — INC-010). - Notificaciones push (PWA). - Reportes exportables (PDF/Excel). - Multi-clínica / multi-tenant.

## 2. Entregables incluidos

| ✅ | Entregable | Ubicación |
| --- | --- | --- |
| ☑ | Release final v1.0 (despliegue Cloudflare Pages) | https://pyshiomanager.online |
| ☑ | Manual de usuario | Manual_Usuario_Selah_v1.0.docx |
| ☑ | Manual técnico | Manual_Tecnico_Selah_v1.0.docx |
| ☑ | Plan y evidencia de capacitación | Plan_Capacitacion_Acta_Entrega.docx §A |
| ☑ | Acta de entrega | Plan_Capacitacion_Acta_Entrega.docx §B |
| ☑ | Informe de incidencias (T4-02) con estatus final | ../T4-02/INFORME_T4-02_Incidencias.docx |
| ☑ | Plan de pruebas y evidencia (T4-02) | physio-manager/T4_Reporte_Pruebas.md |

## 3. Evidencia de pruebas (síntesis)

| Métrica | Valor | Comentario |
| --- | --- | --- |
| # Casos de prueba ejecutados | 20 | 15 originales del T4 + 5 nuevos (CP-16 a CP-20) por revisión estática |
| # Pass | 11 | 55 % tasa de éxito |
| # Fail | 9 | 45 % — todos documentados como incidencias (INC-001 a INC-010) |
| # Incidencias por severidad | 2 🔴 / 3 🟠 / 3 🟡 / 2 🟢 | 2 Críticas, 3 Altas, 3 Medias, 2 Bajas |
| Estado final P1 | 1/3 Cerradas (33 %) | INC-002 ✅ · INC-006 y INC-007 mitigadas (workaround + roadmap v1.1) |
| Estado final P2 | 0/4 Cerradas | Documentadas y planificadas para v1.1 (INC-003 fue P2 pero ya está cerrada técnicamente) |

Nota de criterio de liberación: Las 3 incidencias P1 que bloqueaban el caso de uso principal (CU-02 Citas) están cerradas o mitigadas con instrucciones de seguridad en el manual técnico, cumpliendo el Definition of Done del T4-03.

### Tabla resumen Pass/Fail por CU

| CU | CP ejecutados | Pass | Fail |
| --- | --- | --- | --- |
| CU-01 Pacientes | 4 | 4 | 0 |
| CU-02 Citas | 7 | 4 | 3 |
| CU-03 Dashboard | 2 | 1 | 1 |
| CU-04 Finanzas | 2 | 1 | 1 |
| CU-05 WhatsApp | 3 | 1 | 2 |
| RNF Seguridad | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL | 20 | 11 | 9 |

## 4. Incidencias relevantes y resolución

| INC-ID | Descripción | Severidad / Prioridad | Estado final | Evidencia re-test |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INC-002 | INSERT en appointments falla con error 42501 (RLS violation) | 🔴 Crítica / P1 | ✅ Cerrada | node check_rls.js retorna ✅ en los 5 pasos · output en test_reports/2026-04-23_check_rls.txt |
| INC-001 | Crear cita no actualiza Dashboard y desaparece tras recargar | 🟠 Alta / P1 | ✅ Cerrada | Test E2E Playwright pasa 4.8 s · captura evidencias/06_cita_creada_dashboard.jpg |
| INC-006 | Contraseñas almacenadas en texto plano (sin hash bcrypt) | 🔴 Crítica / P1 | ⚠️ Mitigada (Backlog v1.1) | Riesgo declarado en Manual Técnico §6 · acceso limitado a usuarios autorizados · roadmap: migrar a supabase.auth |
| INC-007 | Vulnerabilidad XSS por innerHTML sin sanitizar | 🟠 Alta / P1 | ⚠️ Mitigada (Backlog v1.1) | Workaround: el sistema solo lo usan 2 usuarios internos confiables · roadmap v1.1 incluye DOMPurify |
| INC-003 | Doble click crea citas duplicadas | 🟡 Media / P2 | ✅ Cerrada | Captura: botón muestra spinner + “Guardando…” app.js:2462-2469 |
| INC-008 | TypeError en sendWhatsApp si paciente no tiene teléfono | 🟠 Alta / P2 | 📋 Backlog v1.1 | Workaround documentado: marcar teléfono como obligatorio al crear paciente |
| INC-009 | .replace() no reemplaza todas las ocurrencias en plantillas | 🟡 Media / P2 | 📋 Backlog v1.1 | Workaround: usar cada variable una sola vez en las plantillas |
| INC-010 | saveAppointment no detecta overbooking | 🟡 Media / P2 | 📋 Backlog v1.1 | Workaround: la asistente verifica la agenda visual antes de guardar |
| INC-004 | Gráfico Finanzas no se redibuja al cambiar estado de pago | 🟢 Baja / P3 | 🔄 En proceso | Fix parcial — falta renderFinanceDashboard() en realtime listener |
| INC-005 | Flicker visible en Dashboard con realtime simultáneo | 🟢 Baja / P3 | 📋 Backlog v1.1 | Mejora de UX, no bloquea uso |

Resumen del estado: 3 Cerradas · 1 En proceso · 2 Mitigadas con workaround · 4 Backlog v1.1.

## 5. Procedimiento de entrega e implantación

### 5.1. Dónde se instala / despliega

| Componente | Plataforma | URL |
| --- | --- | --- |
| Frontend (PWA) | Cloudflare Pages | https://pyshiomanager.online |
| Backend / DB | Supabase (proyecto cloud) | Dashboard del proyecto en supabase.com |
| Repositorio fuente | GitHub | https://github.com/whoami-avi/selah-fisioterapia |

### 5.2. Credenciales iniciales entregadas al cliente

| Rol | Usuario | Contraseña |
| --- | --- | --- |
| Administrador | admin | selah2024 |
| Asistente | selah | fisio123 |

⚠️ Recomendación urgente al cliente: cambiar ambas contraseñas en la primera sesión desde Usuarios → Editar. Ver Manual Técnico §6 para el roadmap de seguridad v1.1.

### 5.3. Configuración mínima (variables)

Editar physio-manager/app.js líneas 8-9 con las credenciales de Supabase:

const SUPABASE_URL = 'https://TU-PROYECTO.supabase.co';
const SUPABASE_KEY = 'TU-ANON-KEY';

### 5.4. Respaldo

- DB Supabase: snapshot diario automático del plan gratuito (7 días de retención). Para respaldos manuales: Dashboard Supabase → Database → Backups → Download backup.

- Frontend: versionado en GitHub (cada push genera un deploy verificable y reversible desde Cloudflare Pages).

- localStorage de cada dispositivo: funciona como caché offline; el último estado se sincroniza al volver online.

### 5.5. Plan de reversión

| Escenario | Acción de reversión |
| --- | --- |
| Bug crítico tras deploy | Cloudflare Pages → Deployments → seleccionar deploy anterior → Rollback to this deployment (≤ 1 min). |
| Migración SQL fallida | Restaurar snapshot Supabase del día anterior desde Database → Backups. |
| Sobrescritura accidental del repo | git revert <SHA> desde GitHub UI o git reset --hard v1.0 && git push --force-with-lease. |

## 6. Capacitación a usuarios

El detalle completo está en Plan_Capacitacion_Acta_Entrega.docx §A.

| Punto | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Que el Administrador y la Asistente sean capaces de operar el sistema de forma autónoma: gestionar pacientes, agendar citas, consultar el Dashboard, marcar pagos y enviar mensajes por WhatsApp, sin asistencia del equipo de desarrollo. |
| Agenda | 60 minutos: 5’ bienvenida → 10’ tour general → 30’ práctica guiada (1 paciente, 1 cita, 1 cobro, 1 WhatsApp) → 10’ errores comunes → 5’ evaluación rápida (3 preguntas). |
| Duración | 1 hora · sesión presencial en la clínica + acceso al manual digital para consulta posterior. |
| Participantes | 2 personas: Dra. Selah (rol admin) + Lupita (rol asistente). |
| Material entregado | (a) Manual de usuario impreso y PDF, (b) tarjetas con credenciales selladas, (c) acceso a la URL desde su navegador favorito ya marcada en favoritos, (d) ícono PWA instalado en el escritorio de su laptop. |
| Evaluación rápida | 3 preguntas prácticas (ver §A.3 del Plan): crear paciente, agendar cita y marcar pago. Aprueban si completan los 3 sin ayuda. |

## 7. Conclusiones y pendientes

### 7.1. Conclusión sobre estabilidad del sistema

El sistema Selah Fisioterapia v1.0 es estable para uso productivo en una clínica de 1-2 fisioterapeutas con flujo de 5-20 citas diarias, en los siguientes términos:

- ✅ Los 5 Casos de Uso principales funcionan end-to-end y persisten correctamente en Supabase.

- ✅ La sincronización realtime entre dos dispositivos (laptop admin + tablet asistente) está validada.

- ✅ El test E2E con Playwright pasa de forma consistente.

- ✅ La incidencia P1 que bloqueaba CU-02 (la RLS) está resuelta y validada con check_rls.js.

- ⚠️ Persisten 2 vulnerabilidades de seguridad mitigadas (INC-006 passwords plain y INC-007 XSS) que son aceptables en el contexto actual (acceso restringido a 2 usuarios internos) pero deben corregirse antes de cualquier despliegue público o multi-cliente.

### 7.2. Backlog priorizado para v1.1

| Prioridad | Item | Esfuerzo |
| --- | --- | --- |
| P1 | Migrar autenticación a supabase.auth con bcrypt (cierra INC-006) | 4 h |
| P1 | Sanitizar innerHTML con textContent / DOMPurify (cierra INC-007) | 3 h |
| P2 | Validar conflictos de horario (cierra INC-010) | 2 h |
| P2 | Null-check en sendWhatsApp (cierra INC-008) | 30 min |
| P2 | replaceAll en plantillas (cierra INC-009) | 15 min |
| P3 | Re-render de gráfico de finanzas (cierra INC-004) | 30 min |
| P3 | Diffing incremental en Dashboard (cierra INC-005) | 3 h |
| P3 | Exportar reportes a PDF / Excel | 4 h |
| P3 | Notificaciones push para recordatorios automáticos 24 h | 6 h |

Esfuerzo total v1.1: ~23 h.

### 7.3. Recomendaciones operativas al cliente

- Cambiar las dos contraseñas por defecto en la primera sesión (Usuarios → Editar).

- Hacer respaldo manual de Supabase una vez por semana durante el primer mes hasta confiar en los snapshots automáticos.

- No exponer las URLs de Supabase en redes sociales o capturas públicas mientras INC-006/007 estén abiertas.

- Reportar bugs nuevos abriendo un Issue en https://github.com/whoami-avi/selah-fisioterapia/issues para trazabilidad.

## 8. Anexos

| Anexo | Documento |
| --- | --- |
| A | Acta de entrega firmada — Plan_Capacitacion_Acta_Entrega.docx §B |
| B | Evidencia de capacitación (lista de asistencia, capturas) — evidencias_capacitacion/ |
| C.1 | Manual de usuario — Manual_Usuario_Selah_v1.0.docx |
| C.2 | Manual técnico — Manual_Tecnico_Selah_v1.0.docx |
| D | Informe de incidencias T4-02 — ../T4-02/INFORME_T4-02_Incidencias.docx |
| E | Reporte de pruebas T4 — ../physio-manager/T4_Reporte_Pruebas.md |
| F | 14 capturas del sistema — ../physio-manager/evidencias/ |

Definition of Done — T4-03

| Criterio | ✅ |
| --- | --- |
| Existe release final (v1.0) | ☑ |
| Manual de usuario completo con capturas | ☑ |
| Manual técnico con instalación y base de datos | ☑ |
| Capacitación con evidencia | ☑ |
| Acta de entrega completa | ☑ |
| Incidencias críticas cerradas o mitigadas | ☑ |

Fin del Reporte Final T4-03.