# Plan de Capacitación + Acta de Entrega

Proyecto: Selah Fisioterapia & Recovery — v1.0 Equipo: TecHome dev’s — Abimael López (@whoami-avi) Repositorio: https://github.com/whoami-avi/selah-fisioterapia Demo: https://pyshiomanager.online

## A) Plan de Capacitación

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Objetivo de la capacitación | Que el personal de la clínica (Administradora y Asistente) sea capaz de operar el sistema Selah Fisioterapia de forma autónoma: gestionar pacientes, agendar y modificar citas, consultar el Dashboard, marcar pagos y enviar mensajes por WhatsApp, sin asistencia del equipo de desarrollo y con tasa de error < 10 % durante la evaluación. |
| Dirigido a (roles) | • Administradora — Dra. Selah (rol admin) • Asistente recepcionista — Lupita Hernández (rol asistente) |
| Duración | 60 minutos · sesión presencial en la clínica |
| Fecha | 27 de mayo de 2026 — 13:00 a 14:00 hrs |
| Lugar | Clínica Selah Fisioterapia (presencial) + soporte digital posterior vía WhatsApp |

### A.1. Agenda minuto a minuto

| Tiempo | Tema | Actividad | Material |
| --- | --- | --- | --- |
| 00:00 – 00:05 (5’) | Bienvenida y objetivo de la sesión | Capacitador presenta el alcance del sistema y los objetivos de la capacitación. Aclara que la sesión termina con una evaluación práctica corta. | Slide 1 (objetivo) · Manual de Usuario impreso entregado en mano |
| 00:05 – 00:15 (10’) | Tour general del sistema | Recorrido guiado por las 6 secciones del menú (Dashboard, Pacientes, Agenda, Finanzas, WhatsApp/Plantillas, Usuarios) explicando para qué sirve cada una y quién tiene acceso. | Proyector · sistema en pantalla · Manual §3 |
| 00:15 – 00:25 (10’) | Demostración del flujo principal | El capacitador ejecuta en vivo el flujo completo: 1) Login → 2) Crear paciente “María Pérez” → 3) Agendar cita hoy 15:30 → 4) Verificar Dashboard → 5) Marcar como pagada → 6) Enviar WhatsApp con plantilla “Recordatorio 24h”. | Sistema en proyector · datos de prueba |
| 00:25 – 00:45 (20’) | Práctica guiada (los usuarios repiten los pasos) | Cada participante toma su dispositivo (laptop admin / tablet asistente) y repite el flujo demostrado con datos diferentes. El capacitador acompaña sin tocar el teclado, solo guiando verbalmente. Si surgen dudas se resuelven en el momento y se anotan en el rotafolio. | Laptop de la admin · tablet de la asistente · Manual de Usuario impreso · rotafolio para notas |
| 00:45 – 00:55 (10’) | Errores comunes y cómo resolverlos | Capacitador provoca los 3 errores más frecuentes y muestra cómo resolverlos: (a) “Usuario o contraseña incorrectos” (b) Cita con paciente sin teléfono al enviar WhatsApp (c) Doble click en Guardar | Manual §4 (tabla de errores comunes) |
| 00:55 – 01:00 (5’) | Evaluación rápida + cierre | Aplicar el checklist de 3 preguntas/tareas (sección A.3). Firma del acta de entrega. Recordar canal de soporte (Issues de GitHub + WhatsApp del equipo). | Hoja de evaluación · acta de entrega impresa · tarjetas con credenciales selladas |

### A.2. Material entregado al cliente al finalizar

- ☑ Manual de Usuario impreso (versión v1.0, PDF también enviado por correo).

- ☑ Manual Técnico digital (PDF + enlace al repositorio).

- ☑ Tarjeta sellada con las credenciales de admin y asistente.

- ☑ Ícono PWA instalado en el escritorio de la laptop de la admin y en la pantalla de inicio de la tablet de la asistente.

- ☑ URL marcada como favorito en los navegadores de ambos dispositivos.

- ☑ Tarjeta de contacto del equipo de soporte (correo, WhatsApp, GitHub).

### A.3. Evaluación rápida de aprendizaje (3 preguntas / checklist)

| # | Pregunta / Criterio | Respuesta esperada | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (Práctica) Sin ayuda, el participante debe registrar un paciente nuevo llamado “Juan Pérez”, teléfono +52 33 1234 5678, terapia “Rehabilitación”, y guardarlo. | El paciente aparece en la lista. El contador “Total Pacientes” sube en 1. Tiempo límite: 2 minutos. | Si no logra completarlo, se anota en Pendientes y se le brinda refuerzo. |
| 2 | (Práctica) Sin ayuda, agendar una cita para Juan Pérez hoy a las 16:00, duración 45 min, costo $500, estado de pago “Pendiente”, y verificar que aparezca en el Dashboard. | El toast verde “Cita guardada” se muestra. En el Dashboard aparece “16:00 — Juan Pérez”. Tiempo límite: 2 minutos. | Esta es la tarea más crítica: si falla, repetir hasta que la haga bien (no se cierra la sesión hasta lograrlo). |
| 3 | (Conceptual) ¿Qué haces si el sistema te muestra “Sin conexión” mientras agendas una cita? | “Sigo trabajando normal porque la app funciona offline. La cita se guarda en mi dispositivo y se sincronizará automáticamente cuando vuelva la conexión.” | Validar comprensión de la PWA + fallback offline. |
| 4 (extra) | (Conceptual) ¿Por qué la asistente no ve el menú Finanzas? | “Porque su rol es ‘asistente’, y Finanzas solo está disponible para el rol ‘admin’.” | Validar comprensión del modelo de roles. |
| 5 (extra) | (Práctica) Enviar un mensaje de recordatorio por WhatsApp a Juan Pérez usando la plantilla Recordatorio 24h. | Se abre wa.me en una nueva pestaña con el mensaje prellenado conteniendo el nombre y la hora de la cita. | Si el paciente no tiene teléfono, mostrar cómo editar el paciente para añadirlo. |

Criterio de aprobación de la capacitación: los participantes deben completar al menos 3 de las 5 tareas/preguntas correctamente y sin asistencia. El criterio mínimo obligatorio es completar las tareas 1 y 2 (las dos prácticas más críticas del negocio).

### A.4. Evidencias de capacitación (a recolectar el día de la sesión)

| ✅ | Evidencia | Cómo se obtiene |
| --- | --- | --- |
| ☑ | Lista de asistencia | Hoja con nombre, rol y firma de cada asistente. Se archiva en evidencias_capacitacion/lista_asistencia.pdf. |
| ☑ | Capturas / fotos | Foto de los participantes operando el sistema durante la práctica guiada. Mínimo 3 fotos. Se guardan en evidencias_capacitacion/fotos/. |
| ☐ | Grabación de pantalla (opcional) | Captura de pantalla en video (5-10 min) durante el flujo demostrado por el capacitador. Útil para futuras consultas. Se guarda en evidencias_capacitacion/screencast.mp4. |
| ☑ | Material entregado en formato PDF | Manual de Usuario y Manual Técnico en PDF, enviados al correo de la admin (admin@selah.com). |
| ☑ | Hoja de evaluación rápida llenada | Documento con las 5 preguntas/tareas, marcando ✅/❌ por participante. Se archiva como evidencias_capacitacion/evaluacion_rapida.pdf. |

## B) Acta de Entrega

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Fecha | 27 de mayo de 2026 |
| Lugar / Modalidad | Clínica Selah Fisioterapia — Av. Principal #123, Local 4 · Modalidad: presencial + entrega digital |
| Sistema entregado (versión) | Selah Fisioterapia & Recovery — v1.0 |
| Repositorio / URL | • Producción: https://pyshiomanager.online • Repositorio: https://github.com/whoami-avi/selah-fisioterapia • Tag GitHub: v1.0 |

### Declaración

Se hace constar que en la fecha y lugar arriba indicados, TecHome dev’s entrega formalmente a Clínica Selah Fisioterapia el sistema Selah Fisioterapia & Recovery v1.0, junto con la documentación y capacitación que se detallan a continuación, quedando conforme el usuario responsable.

### Entregables incluidos en esta acta

| ✅ | Entregable | Formato | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- |
| ☑ | Release final desplegado en producción | Sitio web PWA (HTTPS) | https://pyshiomanager.online |
| ☑ | Código fuente con tag v1.0 | Repositorio Git | https://github.com/whoami-avi/selah-fisioterapia/releases/tag/v1.0 |
| ☑ | Manual de Usuario | PDF + impreso | Manual_Usuario_Selah_v1.0.docx (40+ páginas con capturas) |
| ☑ | Manual Técnico | PDF | Manual_Tecnico_Selah_v1.0.docx (instalación, BD, despliegue) |
| ☑ | Plan de Capacitación con agenda | PDF | §A de este documento |
| ☑ | Reporte Final del Proyecto T4-03 | PDF | T4-03_Reporte_Final.docx |
| ☑ | Informe de Incidencias T4-02 | PDF + Excel | INFORME_T4-02_Incidencias.docx + T4-02_Tabla_Incidencias.xlsx |
| ☑ | Credenciales iniciales del sistema | Tarjeta sellada física | Entregada en mano a la Administradora |
| ☑ | Backups iniciales | Snapshot Supabase | Activado el respaldo diario automático del plan Free |

### Conformidad y firmas

Las firmas se recogen físicamente al final de la sesión de capacitación. Pueden sustituirse por evidencia digital (correo de aceptación, captura de WhatsApp confirmando recepción).

| Nombre completo | Rol | Firma (o evidencia digital) | Contacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Dra. Selah Martínez | Administradora / Propietaria — Cliente receptor | _____________________________ | admin@selah.com · WhatsApp +52 33 ▒▒▒▒ ▒▒▒▒ |
| Lupita Hernández | Asistente de recepción — Usuario operativo | _____________________________ | info@selah.com · WhatsApp +52 33 ▒▒▒▒ ▒▒▒▒ |
| Abimael López | Mantenedor / Capacitador — TecHome dev’s | _____________________________ | abimael@techome.dev · GitHub @whoami-avi |
| (Opcional) Testigo | Testigo presencial | _____________________________ | — |

### Pendientes y limitaciones reconocidos al momento de la entrega

| # | Pendiente | Categoría | Plan de cierre |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Migración de contraseñas a supabase.auth con bcrypt | Seguridad (INC-006) | v1.1 — junio 2026 — esfuerzo 4 h |
| 2 | Sanitización HTML para prevenir XSS | Seguridad (INC-007) | v1.1 — junio 2026 — esfuerzo 3 h |
| 3 | Validación de conflictos de horario (no permite citas solapadas) | Funcionalidad (INC-010) | v1.1 — junio 2026 — esfuerzo 2 h |
| 4 | Null-check en envío de WhatsApp sin teléfono | UX (INC-008) | v1.1 — junio 2026 — esfuerzo 30 min |
| 5 | replaceAll en plantillas WhatsApp | Funcionalidad (INC-009) | v1.1 — junio 2026 — esfuerzo 15 min |
| 6 | Re-render del gráfico de Finanzas al cambiar estado de pago | UX (INC-004) | v1.1 — junio 2026 — esfuerzo 30 min |
| 7 | Exportación a PDF/Excel de reportes | Funcionalidad nueva | v1.2 — Q3 2026 |
| 8 | Notificaciones push automáticas para recordatorios 24 h | Funcionalidad nueva | v1.2 — Q3 2026 |

Aceptación del cliente sobre los pendientes: la Administradora acepta el sistema en su estado actual (v1.0) reconociendo los pendientes listados arriba, los cuales serán abordados en las versiones v1.1 y v1.2 sin costo adicional dentro de los siguientes 90 días.

### Condiciones de soporte post-entrega

| Período | Cobertura |
| --- | --- |
| 0 – 30 días | Soporte completo sin costo: corrección de bugs reportados, dudas operativas, ajustes menores. |
| 31 – 90 días | Soporte de mantenimiento: solo corrección de incidencias críticas (P1) y entrega de v1.1. |
| > 90 días | Soporte bajo acuerdo separado (a definir entre las partes). |

Canal oficial de reportes: https://github.com/whoami-avi/selah-fisioterapia/issues Canal urgente (P1): WhatsApp directo al equipo TecHome dev’s.

### Cláusula de cierre

Con la firma de este documento, el cliente (Clínica Selah Fisioterapia) declara haber recibido el sistema funcionando, la documentación completa y la capacitación efectiva del personal designado. El equipo de desarrollo (TecHome dev’s) declara haber entregado todos los componentes listados y se compromete al soporte indicado en el período acordado.

Lugar y fecha de firma: Clínica Selah Fisioterapia, 27 de mayo de 2026.

Fin del Plan de Capacitación + Acta de Entrega — v1.0.