# T4-02 — Informe de Incidencias

## Proyecto: Selah Fisioterapia & Recovery (Release v0.1)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Equipo | TecHome dev’s |
| Integrante | Abimael Lopez (@whoami-avi) |
| Materia | Pruebas de Software (T4) |
| Repositorio | https://github.com/whoami-avi/selah-fisioterapia |
| Demo | https://pyshiomanager.online |
| Fecha de entrega | 27-mayo-2026 |
| Release evaluado | v0.1 (tag GitHub v0.1) |
| Documentos base | CASOS_DE_USO.md, T4_Reporte_Pruebas.md |

## 1. Propósito

Pasar de “creo que funciona” a “tengo evidencia de pruebas y defectos controlados”. Este informe documenta de forma estructurada 10 incidencias reales detectadas durante la ejecución de los Casos de Prueba (CP) sobre la app Selah Fisioterapia, siguiendo el estándar ISTQB.

## 2. Resumen ejecutivo de pruebas

### 2.1. Casos de prueba ejecutados

| Caso de Uso | CP ejecutados | Pass ✅ | Fail ❌ | Bloqueados ⛔ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CU-01 Pacientes | CP-01, CP-02, CP-03, CP-04 | 4 | 0 | 0 |
| CU-02 Citas | CP-05, CP-06, CP-07, CP-08, CP-09, CP-10, CP-20 | 4 | 3 | 0 |
| CU-03 Dashboard | CP-11, CP-12 | 1 | 1 | 0 |
| CU-04 Finanzas | CP-13, CP-14 | 1 | 1 | 0 |
| CU-05 WhatsApp | CP-15, CP-18, CP-19 | 1 | 2 | 0 |
| RNF Seguridad | CP-16, CP-17 | 0 | 2 | 0 |
| TOTAL | 20 | 11 | 9 | 0 |

Tasa de éxito: 11/20 = 55 % · Tasa de defectos: 9/20 = 45 %. CP-16 a CP-20 fueron añadidos durante esta T4-02 a partir de la revisión estática de código (app.js).

### 2.2. Distribución de incidencias por severidad

| Severidad | Cantidad | % |
| --- | --- | --- |
| 🔴 Crítica | 2 (INC-002, INC-006) | 20 % |
| 🟠 Alta | 3 (INC-001, INC-007, INC-008) | 30 % |
| 🟡 Media | 3 (INC-003, INC-009, INC-010) | 30 % |
| 🟢 Baja | 2 (INC-004, INC-005) | 20 % |

### 2.3. Top 3 incidencias P1 (las más críticas)

- INC-002 — RLS bloquea INSERT en appointments (error 42501). Bloqueaba el CU-02 (caso de uso principal del negocio). Ya Cerrada.

- INC-006 — Contraseñas en texto plano en localStorage y columna users.password. Vulnerabilidad Crítica de seguridad, expone credenciales de admin. Estado: Nueva.

- INC-007 — XSS por innerHTML sin sanitizar en 6 secciones del frontend (pacientes, dashboard, mensajes, plantillas, evolución). Permite ejecución de JS arbitrario. Estado: Nueva.

### 2.4. Estado actual de las incidencias

| Estado | Cantidad | IDs |
| --- | --- | --- |
| ✅ Cerrada (corregida y validada) | 3 | INC-001, INC-002, INC-003 |
| 🔄 En proceso | 1 | INC-004 |
| 🆕 Nueva (pendiente de corrección) | 6 | INC-005, INC-006, INC-007, INC-008, INC-009, INC-010 |

Defectos corregidos: 3 (todos los P1 que bloqueaban CU-02). Defectos pendientes: 7 (1 en proceso + 6 nuevos detectados en esta iteración).

## 3. Plan de triage y corrección

Orden de corrección sugerido para v0.2 (siguiente release):

| Prioridad | INC | Acción mínima | Esfuerzo estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | INC-006 | Migrar a bcrypt (cost 10) con supabase.auth.signInWithPassword(). Eliminar columna password plain. | 4 h |
| P1 | INC-007 | Reemplazar todos los innerHTML con interpolación de datos del usuario por textContent, o introducir DOMPurify. | 3 h |
| P2 | INC-008 | Validar if (!patient.phone) { showToast('Sin teléfono', 'warn'); return; } antes de .replace(). | 30 min |
| P2 | INC-009 | Cambiar .replace('{nombre}', ...) por .replaceAll('{nombre}', ...). | 15 min |
| P2 | INC-010 | Función checkOverlap(date, time, duration) en cliente + índice único compuesto en SQL. | 2 h |
| P3 | INC-004 | Invocar renderFinanceDashboard() desde el callback updateAppointmentInSupabase y desde el listener realtime. | 30 min |
| P3 | INC-005 | Implementar diffing en renderDashboard() (solo nodo afectado) o usar requestAnimationFrame. | 3 h |

Esfuerzo total estimado de v0.2 (deuda técnica de calidad): ~13 horas.

## 4. Tabla completa de incidencias (formato ISTQB)

Versión exportable (CSV/Excel) disponible en T4-02_Tabla_Incidencias.csv.

### INC-001 — Crear cita no actualiza contadores del Dashboard y la cita desaparece tras recargar

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | INC-001 |
| Fecha | 2026-04-22 |
| Equipo | TecHome dev’s |
| CU / RF | CU-02 / RF-002 |
| CP-ID | CP-05, CP-10 |
| Entorno | Windows 11 · Chrome 121 · Supabase PostgreSQL 15 · Release v0.1 (commit pre-fix) · localhost:8099 |
| Pasos para reproducir | 1. Iniciar sesión como admin (admin/selah2024).2. Click en + Nueva Cita.3. Llenar formulario (paciente Juan Pérez, fecha=hoy, hora=14:30, costo=50000).4. Click Guardar.5. Observar Dashboard.6. Recargar la página (F5). |
| Resultado esperado | El toast “Cita guardada” aparece, los contadores Citas Hoy y Pendientes suben en 1, la cita aparece en la lista Pacientes de hoy y persiste tras recargar. |
| Resultado obtenido | El toast aparece pero los contadores siguen en 0, la cita no se muestra en la lista y desaparece completamente tras F5. |
| Evidencia | evidencias/06_cita_creada_dashboard.jpg (estado post-fix) · log de consola Chrome con saveAppointment resolved before insert. |
| Severidad | 🟠 Alta (bloquea el caso de uso principal del negocio) |
| Prioridad | P1 |
| Estado | ✅ Cerrada |
| Causa probable | Triple causa raíz: (a) saveAppointment() no usaba await antes de renderDashboard(); (b) refreshCurrentSection() no contemplaba la sección dashboard; (c) el fallback local hacía push sin pasar por mapAppointmentFromSupabase(). |
| Responsable | Abimael Lopez (@whoami-avi) |

### INC-002 — INSERT en appointments falla con error 42501 (RLS violation)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | INC-002 |
| Fecha | 2026-04-22 |
| Equipo | TecHome dev’s |
| CU / RF / RNF | CU-02 / RF-002 / RNF-Seguridad |
| CP-ID | CP-07 |
| Entorno | Windows 11 · Chrome 121 · Supabase PostgreSQL 15 con RLS habilitado · Release v0.1 · anon key pública |
| Pasos para reproducir | 1. Configurar SUPABASE_URL y SUPABASE_ANON_KEY en .env.2. Ejecutar node check_rls.js.3. Observar paso 3 “Intentando INSERT”.4. Repetir manualmente desde la app web creando una cita. |
| Resultado esperado | El INSERT debe completarse correctamente y retornar la fila insertada con UUID generado. |
| Resultado obtenido | Error 42501: new row violates row-level security policy for table 'appointments'. El catch cae al fallback local y la cita no persiste en la nube. |
| Evidencia | Output de check_rls.js (test_reports/2026-04-22_check_rls.txt) · screenshot consola Chrome con stack trace. |
| Severidad | 🔴 Crítica |
| Prioridad | P1 |
| Estado | ✅ Cerrada |
| Causa probable | Faltaba la policy de INSERT para el rol anon en la tabla appointments. Solo existía policy de SELECT. Resuelto con supabase_rls_appointments.sql. |
| Responsable | Abimael Lopez (@whoami-avi) |

### INC-003 — Botón “Guardar” sin feedback visual permite doble click y crea citas duplicadas

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | INC-003 |
| Fecha | 2026-04-22 |
| Equipo | TecHome dev’s |
| CU / RNF | CU-02 / RNF-Usabilidad |
| CP-ID | CP-08 |
| Entorno | Windows 11 · Chrome 121 · Release v0.1 · Conexión lenta (Throttling Fast 3G en DevTools) |
| Pasos para reproducir | 1. Login como admin.2. Abrir modal Nueva Cita.3. Llenar formulario válido.4. Click rápido dos veces consecutivas en Guardar antes de que la primera petición termine.5. Revisar la tabla appointments en Supabase. |
| Resultado esperado | El botón debe deshabilitarse al primer click, mostrar spinner + “Guardando…” y solo permitir un INSERT por submit. |
| Resultado obtenido | Se ejecutan dos INSERT idénticos consecutivos, resultando en dos citas duplicadas (mismo paciente, fecha, hora) con distinto UUID. |
| Evidencia | Screen recording (gif) mostrando doble click · screenshot de Supabase con dos filas duplicadas. |
| Severidad | 🟡 Media |
| Prioridad | P2 |
| Estado | ✅ Cerrada |
| Causa probable | saveAppointment() no deshabilitaba submitBtn ni mostraba spinner antes del await; los inputs tampoco se bloqueaban. Resuelto en app.js:2462-2469. |
| Responsable | Abimael Lopez (@whoami-avi) |

### INC-004 — Gráfico “Ingresos por método de pago” no se redibuja al cambiar estado de pago

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | INC-004 |
| Fecha | 2026-04-22 |
| Equipo | TecHome dev’s |
| CU / RF | CU-04 / RF-004 |
| CP-ID | CP-13 |
| Entorno | Windows 11 · Chrome 121 · Chart.js v4 · rol admin · Release v0.1 |
| Pasos para reproducir | 1. Login como admin.2. Ir a sección Finanzas.3. Anotar el valor del gráfico (ej. Efectivo $0).4. Volver al Dashboard.5. Editar una cita y cambiar Estado de pago de pendiente a pagado.6. Volver a Finanzas. |
| Resultado esperado | El gráfico debe re-renderizar inmediatamente y mostrar el nuevo ingreso sumado al método de pago correspondiente. |
| Resultado obtenido | El gráfico mantiene los valores antiguos. Solo se actualiza si el usuario refresca la página (F5). |
| Evidencia | Captura del gráfico antes/después · console log mostrando que renderFinanceDashboard() no se invoca. |
| Severidad | 🟢 Baja |
| Prioridad | P3 |
| Estado | 🔄 En proceso |
| Causa probable | Falta llamar renderFinanceDashboard() dentro del callback de updateAppointmentInSupabase() y dentro del .on('postgres_changes') de realtime. |
| Responsable | Abimael Lopez (@whoami-avi) |

### INC-005 — Flicker visible en Dashboard al recibir eventos realtime simultáneos

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | INC-005 |
| Fecha | 2026-04-23 |
| Equipo | TecHome dev’s |
| CU / RNF | CU-03 / RNF-Rendimiento |
| CP-ID | CP-12 |
| Entorno | Windows 11 · Chrome 121 + iPhone 13 Safari · Supabase Realtime · Release v0.1 · dos dispositivos sincronizados |
| Pasos para reproducir | 1. Login simultáneo en dispositivo A (escritorio) y B (móvil).2. Crear una cita en A.3. Mientras A está renderizando, crear otra cita en B.4. Observar el Dashboard de ambos durante 1-2 segundos. |
| Resultado esperado | El Dashboard debe actualizar incrementalmente sin parpadeos visibles ni saltos de scroll. |
| Resultado obtenido | Se observa un flicker (parpadeo) de ~200ms en ambos dispositivos y, ocasionalmente, salto de scroll cuando la lista se re-monta completa. |
| Evidencia | Video de 5s de ambas pantallas grabadas en paralelo (móvil + desktop). |
| Severidad | 🟢 Baja |
| Prioridad | P3 |
| Estado | 🆕 Nueva |
| Causa probable | renderDashboard() destruye y reconstruye todo el DOM en lugar de hacer diffing incremental. Cada evento realtime dispara un re-render completo. |
| Responsable | Abimael Lopez (@whoami-avi) |

### INC-006 — Contraseñas almacenadas y comparadas en texto plano (sin hash bcrypt)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | INC-006 |
| Fecha | 2026-05-27 |
| Equipo | TecHome dev’s |
| RNF | RNF-Seguridad-001 |
| CP-ID | CP-16 (nuevo) |
| Entorno | Windows 11 · Chrome 121 · Supabase PostgreSQL 15 · Release v0.1 · tabla public.users y localStorage |
| Pasos para reproducir | 1. Abrir DevTools → Application → Local Storage.2. Localizar la clave selah_users.3. Revisar el JSON: el campo password y password_hash tienen el mismo valor en claro.4. Revisar app.js:757: la comparación es u.password === pass \¦\¦ u.password_hash === pass.5. Revisar app.js:842-843: usuarios por defecto guardan 'selah2024' y 'fisio123' en claro. |
| Resultado esperado | Las contraseñas deben almacenarse únicamente como hash bcrypt (cost ≥ 10) y la comparación debe hacerse con bcrypt.compare(). El campo password en texto plano no debe existir. |
| Resultado obtenido | Las contraseñas se guardan en localStorage y en la columna password de Supabase en texto plano. Cualquier persona con acceso al navegador o lectura de la tabla obtiene credenciales válidas. |
| Evidencia | Screenshot de DevTools mostrando password: "selah2024" · extracto de código app.js:757 y app.js:842-843. |
| Severidad | 🔴 Crítica |
| Prioridad | P1 |
| Estado | 🆕 Nueva |
| Causa probable | El proyecto nunca implementó hashing. Los defaults se hardcodearon en plain text y la función handleLogin() admite ambas formas para “compatibilidad”. |
| Responsable | Abimael Lopez (@whoami-avi) |

### INC-007 — Vulnerabilidad XSS por innerHTML sin escape

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | INC-007 |
| Fecha | 2026-05-27 |
| Equipo | TecHome dev’s |
| RNF | RNF-Seguridad-002 |
| CP-ID | CP-17 (nuevo) |
| Entorno | Windows 11 · Chrome 121 · Release v0.1 · cualquier rol autenticado |
| Pasos para reproducir | 1. Login como admin.2. Ir a Pacientes → Nuevo Paciente.3. En el campo “nombre” escribir: <img src=x onerror=alert('XSS')>.4. Guardar.5. Volver al listado de pacientes.6. Observar el dashboard y el listado. |
| Resultado esperado | El nombre del paciente debe renderizarse como texto literal (escape de HTML) y mostrar el string completo sin ejecutar código. |
| Resultado obtenido | El navegador ejecuta el payload y muestra un alert('XSS'). El payload se ejecuta también al abrir el Dashboard (Próximo paciente) y al enviar WhatsApp (historial de mensajes). |
| Evidencia | Screenshot del alert('XSS') disparado · extracto de app.js líneas 1075, 1212, 1425, 1921, 2222, 2643 (todos los innerHTML con interpolación). |
| Severidad | 🟠 Alta |
| Prioridad | P1 |
| Estado | 🆕 Nueva |
| Causa probable | Uso sistemático de container.innerHTML = \…${userData}…`sin sanitización. No se usatextContentniDOMPurify` ni se escapa HTML. |
| Responsable | Abimael Lopez (@whoami-avi) |

### INC-008 — sendWhatsApp lanza TypeError cuando el paciente no tiene teléfono

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | INC-008 |
| Fecha | 2026-05-27 |
| Equipo | TecHome dev’s |
| CU / RF | CU-05 / RF-005 |
| CP-ID | CP-18 (nuevo) |
| Entorno | Windows 11 · Chrome 121 · Release v0.1 · paciente con phone=null o vacío |
| Pasos para reproducir | 1. Login como admin.2. Crear un paciente nuevo sin llenar el campo “teléfono” (es opcional según el formulario).3. Guardar el paciente.4. Ir a WhatsApp / Plantillas.5. Seleccionar al paciente recién creado.6. Click en Enviar. |
| Resultado esperado | El sistema debe mostrar un mensaje claro: “Este paciente no tiene teléfono registrado. Edítalo antes de enviar WhatsApp.” y no romper la app. |
| Resultado obtenido | Aparece en consola: Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'replace') at sendWhatsApp (app.js:1384). La acción no se completa y el usuario no recibe feedback visible. |
| Evidencia | Captura de DevTools Console con el stack trace · captura de la pantalla congelada. |
| Severidad | 🟠 Alta |
| Prioridad | P2 |
| Estado | 🆕 Nueva |
| Causa probable | app.js:1384 y app.js:1396 hacen patient.phone.replace(/\D/g,'') sin verificar primero si phone existe. El formulario permite phone vacío porque no está marcado como obligatorio. |
| Responsable | Abimael Lopez (@whoami-avi) |

### INC-009 — Variables {nombre}, {hora}, {fecha} en plantillas WhatsApp solo se reemplazan una vez

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | INC-009 |
| Fecha | 2026-05-27 |
| Equipo | TecHome dev’s |
| CU / RF | CU-05 / RF-005 |
| CP-ID | CP-19 (nuevo) |
| Entorno | Windows 11 · Chrome 121 · Release v0.1 |
| Pasos para reproducir | 1. Login como admin.2. Ir a Plantillas WhatsApp → Nueva Plantilla.3. Crear plantilla con texto: “Hola {nombre}, recuerda {nombre} que tu cita es el {fecha} a las {hora}. Gracias {nombre}.”4. Guardar.5. Seleccionar un paciente y enviar la plantilla. |
| Resultado esperado | Las 3 ocurrencias de {nombre} deben reemplazarse con el nombre real del paciente. |
| Resultado obtenido | Solo la primera ocurrencia de {nombre} se reemplaza. El mensaje final queda: “Hola Juan, recuerda {nombre} que tu cita … Gracias {nombre}.” |
| Evidencia | Screenshot del mensaje generado en wa.me con las variables sin reemplazar visibles · extracto app.js:1379-1382. |
| Severidad | 🟡 Media |
| Prioridad | P2 |
| Estado | 🆕 Nueva |
| Causa probable | app.js usa String.prototype.replace() en lugar de replaceAll() o regex con flag /g. Por defecto replace sin regex global solo sustituye la primera coincidencia. |
| Responsable | Abimael Lopez (@whoami-avi) |

### INC-010 — saveAppointment no detecta conflictos de horario (overbooking)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | INC-010 |
| Fecha | 2026-05-27 |
| Equipo | TecHome dev’s |
| CU / RF | CU-02 / RF-002-Validación |
| CP-ID | CP-20 (nuevo) |
| Entorno | Windows 11 · Chrome 121 · Supabase PostgreSQL 15 · Release v0.1 |
| Pasos para reproducir | 1. Login como admin.2. Crear cita: paciente=Juan Pérez, fecha=2026-05-28, hora=10:00, duración=60min.3. Sin cerrar nada, crear otra cita: paciente=María López, fecha=2026-05-28, hora=10:30, duración=45min.4. Ambos guardados deben ser exitosos.5. Ver la agenda del día. |
| Resultado esperado | El sistema debe detectar el solapamiento (10:30-11:15 entra dentro del slot 10:00-11:00) y mostrar advertencia “Ya existe una cita en ese horario. ¿Continuar?” o bloquear el guardado. |
| Resultado obtenido | Ambas citas se guardan sin advertencia. La agenda muestra dos citas solapadas que se renderizan una encima de la otra, dificultando la lectura del fisioterapeuta. |
| Evidencia | Screenshot de la agenda con dos citas solapadas · log de Supabase mostrando ambas filas insertadas. |
| Severidad | 🟡 Media |
| Prioridad | P2 |
| Estado | 🆕 Nueva |
| Causa probable | saveAppointment() (app.js:2454) no consulta el array appointments para detectar solapamientos antes del INSERT. No hay índice único compuesto (date, time) en la DB. |
| Responsable | Abimael Lopez (@whoami-avi) |

## 5. Glosario (ISTQB)

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Defecto | Fallo en un componente o documentación de un sistema. |
| Incidencia | Reporte formal de un defecto observado (sinónimo práctico de “defecto reportado”). |
| Severidad | Impacto del defecto en el sistema. Crítica = bloquea uso; Alta = bloquea un CU pero hay workaround; Media = degrada experiencia; Baja = cosmético o de bajo impacto. |
| Prioridad | Urgencia con la que debe corregirse. P1 = bloquea entrega; P2 = importante para v0.2; P3 = backlog. |
| Estado | Ciclo de vida: Nueva → En proceso → Corregida → Re-test → Cerrada. |
| Pass/Fail | Resultado de un CP comparando esperado vs obtenido. |

## 6. Conclusiones

- La cobertura inicial (15 CP del T4) detectó 5 incidencias; la revisión estática de código añadió 5 más (CP-16 a CP-20).

- Todas las incidencias P1 que bloqueaban CU-02 (caso de uso crítico) están cerradas, lo que permite usar el sistema en producción para gestión de citas.

- Se identificaron 2 vulnerabilidades de seguridad críticas (INC-006 y INC-007) que deben corregirse antes de cualquier despliegue público real. Mientras tanto, el sistema solo debe usarse en entornos controlados.

- La deuda de calidad total de v0.2 es ~13 horas de trabajo, distribuidas entre seguridad, validaciones y rendimiento.

- Lección aprendida: las pruebas estáticas (revisión de código) complementan eficazmente las dinámicas (E2E con Playwright). Sin la revisión estática, los bugs de seguridad INC-006/INC-007 no se habrían detectado.

## 7. Anexos

- 📄 T4-02_Tabla_Incidencias.csv — Tabla completa importable a Excel/Google Sheets.

- 📄 RESUMEN_PRUEBAS_T4-02.md — Resumen ejecutivo separado (1 página).

- 📄 physio-manager/T4_Reporte_Pruebas.md — Reporte T4 base (15 CP originales).

- 📄 physio-manager/CASOS_DE_USO.md — Especificación de los 5 CU.

- 🖼️ physio-manager/evidencias/ — 14 capturas de pantalla del sistema.

Fin del informe T4-02 — Informe de Incidencias.