# T4-02 — Resumen de Pruebas (1 página)

Proyecto: Selah Fisioterapia & Recovery · Release: v0.1 · Equipo: TecHome dev’s · Fecha: 27-mayo-2026

## Casos de prueba ejecutados

| Total CP | Pass ✅ | Fail ❌ | Tasa éxito |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 11 | 9 | 55 % |

15 CP del documento base T4 + 5 CP adicionales (CP-16 a CP-20) obtenidos por revisión estática de app.js.

### Desglose por Caso de Uso

| CU | CP | Pass | Fail |
| --- | --- | --- | --- |
| CU-01 Pacientes | 4 | 4 | 0 |
| CU-02 Citas | 7 | 4 | 3 |
| CU-03 Dashboard | 2 | 1 | 1 |
| CU-04 Finanzas | 2 | 1 | 1 |
| CU-05 WhatsApp | 3 | 1 | 2 |
| RNF Seguridad | 2 | 0 | 2 |

## Top 3 incidencias P1 (más críticas)

| # | ID | Título | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🥇 | INC-002 | INSERT en appointments falla con error 42501 (RLS) | 🔴 Crítica | ✅ Cerrada |
| 🥈 | INC-006 | Contraseñas almacenadas y comparadas en texto plano | 🔴 Crítica | 🆕 Nueva |
| 🥉 | INC-007 | Vulnerabilidad XSS por innerHTML sin escape | 🟠 Alta | 🆕 Nueva |

## Defectos corregidos vs pendientes

### ✅ Corregidos (3)

| ID | Título | Fix aplicado |
| --- | --- | --- |
| INC-001 | Dashboard no actualiza tras crear cita | await en saveAppointment + fix de refreshCurrentSection + mapeo en fallback |
| INC-002 | RLS bloquea INSERT (error 42501) | supabase_rls_appointments.sql ejecutado en Supabase |
| INC-003 | Doble click crea citas duplicadas | Spinner + disabled en submitBtn y todos los inputs durante el save |

### 🔄 En proceso (1)

| ID | Título | Acción pendiente |
| --- | --- | --- |
| INC-004 | Gráfico Finanzas no se redibuja | Falta llamar renderFinanceDashboard() en callback de update |

### 🆕 Nuevas / pendientes (6)

| ID | Título | Severidad | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| INC-005 | Flicker en realtime Dashboard | 🟢 Baja | P3 |
| INC-006 | Passwords en texto plano | 🔴 Crítica | P1 |
| INC-007 | XSS por innerHTML | 🟠 Alta | P1 |
| INC-008 | TypeError sendWhatsApp sin teléfono | 🟠 Alta | P2 |
| INC-009 | .replace() no reemplaza todas las variables | 🟡 Media | P2 |
| INC-010 | Sin validación de overbooking | 🟡 Media | P2 |

## Veredicto

- ✅ CU-02 (Citas) desbloqueado: las 3 incidencias P1 históricas están cerradas.

- ⚠️ 2 nuevas vulnerabilidades críticas de seguridad (INC-006 y INC-007) deben corregirse antes de cualquier despliegue público.

- 📊 La deuda total de calidad para v0.2 = ~13 h de trabajo distribuidas entre seguridad, validaciones y rendimiento.

Detalle completo: ver INFORME_T4-02_Incidencias.md y T4-02_Tabla_Incidencias.csv.